**徐昊**

目录

[1 项目名称 3](#_Toc233812232)

[1.1 本日计划 3](#_Toc233812233)

[1.2 本日实际进度 3](#_Toc233812234)

[1.3 本日总结 3](#_Toc233812235)

[1.4 明日计划 3](#_Toc233812236)

# 项目名称

**online-bug-detection-engine-for-java-programs**

## 本日计划

**将用户系统与项目解析结合起来。**

## 本日实际进度

**用户模块未及时完成，无法集成，开始UI的设计与准备。**

## 本日总结

**由于各人的进度不一致，导致了集成的延时。想办法激发一下组员的积极性。**

## 明日计划

**将WEB的UI设计好。**