**徐昊**

目录

[1 项目名称 3](#_Toc233812232)

[1.1 本日计划 3](#_Toc233812233)

[1.2 本日实际进度 3](#_Toc233812234)

[1.3 本日总结 3](#_Toc233812235)

[1.4 明日计划 3](#_Toc233812236)

# 项目名称

**online-bug-detection-engine-for-java-programs**

## 本日计划

**收集BUG的信息，开始整理所有BUG RULES的页面。开始部署。**

## 本日实际进度

**整理了PMD的BUG页面，由于新需求的加入，对整体架构进行了一些修改。**

## 本日总结

**由于新需求的加入导致了一些影响。同时组员未能很好的完成预先的任务，导致了项目进度的滞后。**

## 明日计划

**开始BUG信息搜集的模块的编写。**