1 项目名称 3

1.1 本日计划 3

1.2 本日实际进度 3

1.3 本日总结 3

1.4 明日计划 3

# 项目名称

Java程序在线错误检测引擎

[online-bug-detection-engine-for-java-programs](http://code.google.com/p/online-bug-detection-engine-for-java-programs/)

## 本日计划

明确需求，研究同类项目的特点和可取之处。

## 本日实际进度

由于没有找到赵老师，所以需求还是不很明确，调研了Findbugs代码分析工具。

## 本日总结

真正的开始了大作业的工作，第一天喜忧参半，需求的不明确是项目现今的最大障碍。

## 明日计划

明确需求，开始完成vision文档。